## Slide 1: Projeto ATLAS Upgrade
Ricardo Gonçalo

## Slide 2: Orçamento
Rubrica | Montante
Recursos humanos: | 82k
Missões | 34k
Acquisições | 45k
Overheads | 40k
Total | 200k
Já gastos | 14k
Início do projeto a 1 de setembro de 2019
  Duração 24 meses
  Notem que podemos ter que viver mais tempo com isto...
Recursos humanos:
  Contrato de técnico para DCS
    Filipe Martins (7-8 meses)
  Contratos de técnico para TileCal HV
    Felipe Cuim (6 meses)
    Rui Fernandez (6 meses)
  Restam alguns meses de contrato de postdoc e BI
Acquisições: 45k
  Cabos+equip. TileCal: 30k
  Consumíveis Tile: 12k
Pagos por outros fundos:
  Protótipos do TileCal
  HTT: estação de testes pagos por orçamento estratégico (avaliação LIP)

## Slide 3: Tarefas
Instituições: LIP, FCiências.ID, INESC ID
Tarefas e equipa:
Tilecal High Voltage System Upgrade
  Agostinho Gomes; Filipe Martins; Filipe Cuim; Guiomar Evans; João Gentil; José Augusto; Luís Gurriana; Rui Fernandez
Ageing of Tilecal optics
  Agostinho Gomes; Amélia Maio; Andre Wemans; João Gentil; Luís Gurriana; Susana Sério
Hardware Tracking for the Trigger
  Luisa Carvalho; Filipe Martins; Ricardo Gonçalo
Use of GPUs in trigger processing
  António Pina; Bruno Rodrigues; José Rufino Amaro; Ricardo Gonçalo; Miguel Alves; Patricia Conde
Prospective studies of HL-LHC physics
  Luisa Carvalho; António Onofre; Ricardo Gonçalo; Patricia Conde; Ricardo Faria

## Slide 4: Gestão
Tarefas bastante ortogonais
  Cada uma geridas por um(a) responsável
  Importante ter reuniões regulares
Visão de conjunto:
  Reuniões de gestão com responsáveis das tarefas
  Reuniões do grupo ATLAS
Tivemos uma primeira reunião em Dezembro

## Slide 5: Outros Projetos
Reunião em Braga para discutir Tarefa 4 (GPUs)
Ideia nova:
  O José Rufino fazer uma candidatura à chamada FCT para todos os domínios científicos (PTDC)
  Deve ser motivada pelo lado da computação
  O trigger seria uma aplicação